|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区吐鲁番市高昌区2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划库（年度项目计划）汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目库编号** | **项目名称** | **项目类别** | **项目子类型** | **建设性质** | **实施地点** | **主要建设内容** | **建设单位** | **建设规模** | **资金规模（万元）** | **资金来源（万元）** | | | | | **责任单位** | **责任人** | **绩效目标** | **入库时间** | **审批文号** |
| **中央衔接资金** | **自治区衔接资金** | **其他涉农整合资金** | **地方政府债券资金** | **其他资金（地县配套）** |
| **2024年乡村振兴衔接资金项目计划库（年度项目计划）项目50个，涉及资金21994.68万元。** | | | | | | | |  |  | **21994.68** | **18218.14** | **3776.54** |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **1** | gcq2024001 | 高昌区火焰山镇自来水管网改造项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村供水保障设施建设 | 扩建 | 巴达木村、二堡村、西游村、古城村 | 输水干管PEΦ315长度1.773km，PEΦ200长度8.395km，PEΦ160长度1.480km，PEΦ250长度4.620km，PEΦ110长度5.925km；输水支管PEΦ90长度1.415km，PEΦ75长度30.707km，PEΦ50长度56.568km；入户管网PEΦ20长度181.500km，更换智能物联水表3630块。管网土方开挖218300.91m³，土方回填218300.91m³，混凝土119.22m³，控制闸阀井共计43座，其中控制阀井35座、进排气阀井8座、水表井702座。共计约1404万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 110.883 | 1404 | 1404 |  |  |  |  | 区水利局 | 房晨 | 改善居民饮水条件，有效降低项目区居民的疾病发病率，同时还可提高农民的生活质量和健康水平，改善受益群众的生产生活条件，供水水资源保障率不低于98%。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **2** | gcq2024002 | 高昌区三堡乡自来水管网改造项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村供水保障设施建设 | 扩建 | 英吐尔村、阿瓦提村、园艺村、曼谷布拉克村、台藏村 | 输水干管PEΦ315长度3.67km，PEΦ250长度17.45km，PEΦ200长度5.51km，PEΦ160长度10.98km，PEΦ110长度0.51km；输水支管PEΦ90长度3.97km，PEΦ75长度11.34km，PEΦ50长度64.83km；入户管网PEΦ20长度186.35km，更换智能物联水表3717块。管网土方开挖340865.41m³，土方回填340865.41m³，混凝土121.09m³，闸阀井共计792座，其中控制阀井38座、进排气阀井8座、水表井746座。共计1700万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 118.26 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 区水利局 | 房晨 | 改善居民饮水条件，有效降低项目区居民的疾病发病率，同时还可提高农民的生活质量和健康水平，改善受益群众的生产生活条件，供水水资源保障率不低于98%。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **3** | gcq2024004 | 高昌区贴息贷款项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目－小额贷款贴息 | 新建 | 高昌区 | 以脱贫户扶贫小额信用贷款利息进行财政补贴100万元（具体金额由农村信用合作社提供当年的贴息金额为依据，最终金额以实际发生量为准）。 | 户 | 2720 | 100 | 100 |  |  |  |  | 高昌区乡村振兴局 | 阿布来提·吾买尔 | 小额贴息贷款提供贴息、使脱贫户群众得到直接有效扶持，激发群众就业创业热情、增强自我发展能力，进一步加快脱贫群众致富的步伐。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **4** | gcq2024005 | 高昌区外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助－交通费补助 | 新建 | 高昌区 | 为高昌区外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）20人发放交通费补助1万元。（具体人数和补助金额由高昌区人社局提供的当年实际数据为依据，最终金额以实际发生量为准） | 人 | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 高昌区人力资源和社会保障局 | 哈力克·阿不都古力 | 进一步落实对脱贫人口的就业帮扶力度，扩大外出务工人员规模，巩固拓展了脱贫人口就业工作成果。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **5** | gcq2024006 | 高昌区雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育－享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 高昌区 | 为高昌区户籍脱贫家庭（含边缘易致贫户及突发严重困难户）中子女接受中等职业教育（含普通中专，成人中专，职业高中，技工学院）、高等职业教育的296名2023－2024学年需要享受雨露计划资助政策的学生发放雨露计划补助金，每生每年3000元标准，通过一卡通（一折通）直接补给贫困家庭，共88.8万元（具体学生人数和金额由高昌区教育局提供的当年实际数据为依据，最终金额以实际发生量为准）。 | 人 | 296 | 88.8 | 88.8 |  |  |  |  | 高昌区教育局 | 艾山·牙生 | 为高昌区户籍脱贫家庭（含边缘易致贫户及突发严重困难户）中子女接受中等职业教育（含普通中专，成人中专，职业高中，技工学院）、高等职业教育的296名2023－2024学年需要享受雨露计划资助政策的学生发放雨露计划补助金，能充分发挥财政衔接资金使用效益，做到精准资助。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **6** | gcq2024007 | 高昌区送茶入户项目 | 其他 | 其他—困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 高昌区 | 计划为全区2615户、9958人，其中：脱贫户2387户、9153人；监测户228户、805人，每户购买3公斤，每公斤32元，项目投资25万元。（具体受益户数和人数以区委统战部提供的当年实际数据为依据，最终金额以实际发生量为准） | 户 | 2615 | 25 | 25 |  |  |  |  | 区委统战部（民宗局） | 马春明 | 通过倡导大力推广脱贫户（含边缘易致贫户及突发严重困难户）饮用低氟边销茶，解决高昌区2395户脱贫户长期饮用超标茶的，影响健康的问题。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **7** | gcq2024012 | 胜金乡农村生活污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 胜金乡胜金村、 排孜阿瓦提村 | 以排孜阿瓦提村大十字为中心对道路南北和东西两侧的商铺、农户、企事业单位的生活污水进行集中收集和处理，污水处理服务范围内总共约居民40户，每户按4人计，胜金乡中心双语幼儿园约200人，胜金乡政府约80人，胜金派出所约50人，邮政银行约10人，总服务人数约500人。建设内容为：新建DN300主排水管线预计1500米，新建dn160出户管排水管线预计900米，主排水管道采用HDPE双壁波纹管，出户管采用UPVC排水管；检查井采用砖砌污水检查井，型号：∅1000，污水井盖采用球墨铸铁井盖，型号：∅700，预计60个；每户门口预留接入井一个，预计45个；胜金乡政府新建化粪池一座，有效容积9m³；胜金乡中心双语幼儿园新建化粪池1座，有效容积16m³；新建1座总化粪池，有效容积25m³，项目建设费用330万元，前期（勘界、设计〈可研〉造价、招标、监理）费用共20万元，项目总投资350万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 2.4 | 350 | 350 |  |  |  |  | 胜金乡人民政府 | 马合木提·沙塔尔 | 减少地下水的污染，提高污水处理能力，改善胜金乡的人居环境，带动经济高质量发展。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **8** | gcq2024014 | 胜金乡青年创业基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 胜金乡 胜金村 | 为进一步发展胜金乡经济，创造一个良好的营商环境，结合胜金乡本地群众的就业创业需求，在胜金村商业街新建一座青年创业基地，为胜金乡青年创业提供一个服务平台，规划内可创业咨询，电商培训，乡村产业推广、销售等，具体建设内容：1.创业培训及青年电商服务，地上二层，框架结构，建筑面积820平方米，2800元/平方米，计229.6万元。2.创业基地，地上一层，框架结构，建筑面积920平方米，2500元/平方米，计230万元。3.室外地面硬化1212平方米，120元/平方米，计14.5万元，4.水、电、暖等配套设施25.9万元，以上建设费用共500万元，前期（勘界、设计〈可研〉造价、招标、监理）费用共30万元，项目总投资550万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 2952 | 550 | 550 |  |  |  |  | 胜金乡人民政府 | 马合木提·沙塔尔 | 增加了村集体经济收入，促进了辖区经济发展，同时带动富余劳动力转移就业，提升群众的获得感、幸福感、安全感。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **9** | gcq2024015 | 胜金乡艾西夏村冷链储存库建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 胜金乡艾西夏村 | 建筑主体费用300平方米，地上一层（层高4.5米），框架结构，3950元/平方米，合计118.5万元，室外配套30.3万（包含地坪，围挡，管网、变压器等），其中前期（勘界、设计〈可研>造价、招标、监理）〈费用共9万元，总投资148.8万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 300 | 148.8 | 148.8 |  |  |  |  | 胜金乡人民政府 | 马合木提·沙塔尔 | 通过冷链储存，可有效减少葡萄的腐烂带来的损失，葡萄冷库设施建设对解决果农滞销难、实现农民增收发展可以起到重要作用冷藏保鲜库；同时在项目实施过程中，组织本地脱贫群众和低收入群众参与到项目建设中，通过吸纳务工，增加经济来源，提高收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **10** | gcq2024021 | 火焰山镇农业配套服务设施建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 火焰山镇巴达木村 | 1.新建围挡510米（砖结构），600元/米，共30.6万元；2.晾晒场硬化4000平方米，110元/平方米，共44万元；3.新建管理用房，电商服务中心、农业销售服务中心、配电间等3200平方米，框架结构，2300元/平方米，共736万元；4.新建晾棚1200平方米，600元/平方米，共162万元；5.大车区地面平整（取土25公分，回填25公分戈壁料，5公分铺石子），共53.2万元；6.配套水、电及安装两台变压器（315kva）共50万元；7.污水处理设备一套，共60万元；8.消防水池及配套设备，160万 9.加工厂房两座，1000平方米，1200元/㎡造价120万；10.供暖设施设备200元/平方米，共6400平方米，128万元；11.新建保鲜库1200平方米及设备购买安装，单价3800元/㎡，造价456万元.12.配套电子地磅2台10万元/台，共20万元；共2019.8万元；项目建设费用2019.8万元，前期（勘界、设计〈可研>造价、招标、监理）费用共121万元，项目总投资2140.8万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 10600 | 2140.8 | 2140.8 |  |  |  |  | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 提高农产品附加值，提高产品质量，带动本地特色农作物种植户，提高种植水平及积极性，同时为农户提供就业岗位及创业机会，从而提高收入，改善生活水平，营造良好的经商环境。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **11** | gcq2024023 | 火焰山镇黄面加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 火焰山镇巴达木村 | 1.黄面生产加工车间，框架结构，建筑面积300平方米；2.室外地面硬化200平方米，给水管网：De160HDPE钢丝网骨架塑料复合管50米；排水管网：De300HDPE双壁波纹管50米；配电系统1套；隔油池1套。项目建设费用88万元，前期（勘界、设计〈可研〉造价、招标、监理）费用共5.3万元，项目总投资93.3万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 500 | 93.3 | 93.3 |  |  |  |  | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 通过新建优化生产流程、引入先进技术和设备等措施，使加工厂的生产能力得到提升，提高产量的同时缩短生产周期，降低生产成本，提高生产效率。能够更好地服务于当地农业发展，带动相关产业的发展，增加就业机会，促进区域经济发展，为火焰山镇的乡村振兴贡献力量。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **12** | gcq2024025 | 艾丁湖镇调味及酱料食品深加工建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－加工业 | 新建 | 艾丁湖镇S202省道（中石化加油站斜对面）南侧 | 为加快艾丁湖镇调味及酱料食品深加工产业发展，推动镇域经济高质量发展，计划在艾丁湖镇S202省道（中石化加油站斜对面）南侧，新建艾丁湖镇调味及酱料食品深加工建设项目。主要建设内容如下：占地面积10000平方米，其中原料粗加工简易储备厂房2000平方米，合计200万元；建设味精酱料食品粉碎（加工）车间、暂存车间、分装车间、封装车间、成品库存储车间、酱料生产车间等2000平方米，合计480万元；电商直播平台、速冻冷库1000平方米，合计120万元；新建消防水池600立方及附属设备，预计240万元；新建值班室，地坪、围挡、水电等附属设施150万元；前期设计、造价、招投标、监理等费用70万元，项目总投资1260万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 10000 | 1260 | 1260 |  |  |  |  | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 该项目建设后，以厂房出租方式，带动我镇孜然产业链延伸，促进群众增收，形成我镇孜然产品及产业全产业链发展。同时带动本地群众就业，促进村集体经济增收50万元。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **13** | gcq2024026 | 艾丁湖镇农村污水处理建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 艾丁湖镇干店村 | 为改善我镇农村人居环境，提高污水处理能力，带动经济高质量发展，计划在艾丁湖镇政府中心商业街周边建设污水处理一体化项目。主要建设内容如下：在辖区新建de315排水管线预计3500米，新建de200排水管线1500米，排水管道采用S双屏壁波纹管管道；检查井采用砖混砌筑结构，井盖采用球墨铸铁井盖，型号：700\*800，每个店铺门口预留接入井一个，共计80个；沿线合计检查井130个；预计收集管投资350万元、接户管投资30万元，路面恢复投资150万元，检查井投资50万元；修建污水处理厂1座，处理量150立方米/天，提升泵井2座，污水处理设备1套，投资195万元；前期设计、造价、招投标、监理等费用50万元，总造价825万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 5 | 825 |  | 825 |  |  |  | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 该项目建成后，切实有效改善我镇农村人居环境，提高污水处理能力，提高群众幸福感、获得感 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **14** | gcq2024028 | 艾丁湖镇有机肥加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－加工业 | 新建 | 艾丁湖镇花园村 | 在艾丁湖镇新建有机肥加工厂建设项目，占地80亩，达到年产有机肥40万吨的生产能力.主要建设内容如下：建设生产用房20000平方米，投资2850万元（主要包括料场区10000平方米，1400万元；一体化智慧发酵仓4000平方米，620万元；加工陈化车间2000平方米，200万元；包装车间及仓库4000平方米，630万元）；值班室及生活区500平方米，150万元；场区道路建设及硬化、水电及附属等800万元；项目前期设计、造价、招投标、监理等费用220万元，总投资4020万。其中社会资金预计投入占总投资的一半，约2000万元，财政资金投入共计2020万元。最终价格以审计价为准。 | 亩 | 80 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 该项目的建成，能够有效将我镇辖区养殖小区牛羊粪污进行有效利用，促进养殖小区环境整治，推动产业发展。同时，有机肥能够在本地销售，减少农户购买农业生产所需化肥成本，促进农业产业提质增效。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **15** | gcq2024038 | 艾丁湖镇也木什村太阳能路灯建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务－公共照明设施 | 新建 | 艾丁湖镇也木什村 | 为艾丁湖镇也木什村安装太阳能路灯300盏，2500元/盏，共75万元。最终价格以审计价为准。 | 盏 | 300 | 75 | 75 |  |  |  |  | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 提高群众生活水平，方便群众的外出活动 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **16** | gcq2024042 | 艾丁湖镇吸污车垃圾车采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－村容村貌提升 | 新建 | 艾丁湖镇庄子村 | 为有效解决艾丁湖镇环境卫生问题，进一步提升和改善人居环境，为艾丁湖镇庄子村购置8立方吸污车一辆，30万元/辆；购置一辆5吨压缩式垃圾转运车，25万元/辆，资金合计55万元。最终价格以审计价为准。 | 辆 | 2 | 55 |  | 55 |  |  |  | 艾丁湖镇人民政府 | 艾力江·巴瑞 | 通过项目实施，补齐全区农村垃圾清运设施，改善农村人居环境，提升群众生活品质。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **17** | gcq2024043 | 亚尔镇新城片区新城西门村农业生态科技观光采摘基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目－种植业基地 | 新建 | 新城西门村 | 新建联栋大棚总占地面积9亩，主要建设内容及规模： 1.新建钢架结构温室大棚5994平方米，220元/平方米，合计132万元。大棚区内分布鲜食葡萄和花卉种植区、特色蔬果无土栽培区以及育苗区等，供游客观光采摘，打造集农业科技示范、育苗采摘、观光休闲一体的打卡地。 2.水池40立方米，320元/立方米，合计1.3万元； 3.管理用房100平方米，砖混结构1600元/平方米，合计16万元。管理用房包含花卉盆架、种植花卉用营养土、农药等售卖区； 4.建设停车场1200平方米，110元/平方米，合计13.2万元； 5.联栋大棚内采用空气能设备供热制冷，计划安装6套空气能，16万元/套，合计96万元； 6.联栋大棚内种植、无土栽培等机械设施设备计划投资100万元； 7.供排水、供电等配套附属设施合计40万元； 项目共计总投资404万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 7294 | 404 | 404 |  |  |  |  | 新城片区管委会 | 克力比努尔·牙生 | 通过建设联栋大棚农业生态科技观光采摘基地，改变葡萄和蔬果上市时间及品质设施环境，提升特色农产品质量，同步开展育苗、无土栽培、种植花卉等，吸引不同人群观光采摘，打造休闲旅游新引擎，补足短板，壮大村集体经济，带动村民就地就近就业，提高居民收入，不断提升村民生活水平。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **18** | gcq2024047 | 新城片区英买里村村庄道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 新城片区英买里村 | 1.村庄道路硬化（水泥路面）：全村未硬化巷道23条。预计长度9800米，宽4米，每米440元（每平方米110元）。共计：431.2万元。 2.创业基地门前扩路硬化（沥青路面）：创业基地门前道路，预计长度200米，宽6米，每米960元（每平方米160元）。共计：19.2万。路灯；高6米，3500元/盏，共计：2.1万元。共计：21.3万元。合计：452.5万元。（含前期费用）最终价格以审计价为准。 | 公里 | 10 | 452.5 |  | 452.5 |  |  |  | 新城片区管委会 | 克力比努尔·牙生 | 解决群众的日常出行和农业生产运输问题，进一步完善乡村的基础设施建设，改善群众的居住环境。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **19** | gcq2024060 | 葡萄镇木纳尔社区污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 木纳尔社区 | 木纳尔社排水主管线总长12000米，采用管径300双臂波纹管，单价390元/米，共计468万元；出户管管径为150的UPVC管，长2095米，单价110元/米，共计23万元。检查井240个，采用预制装配式混凝土检查井，单价4800元/个，共计115.2万元；拆除恢复路面24000平方米，单价160元/㎡，共计384万元；100方的一体化污水处理设备一套140万元；前期费用68 万元；共计1198.2万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 1.2 | 1198.2 | 1198.2 |  |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 农户集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变。建设农村生活污水处理厂能有效处理村民的生活污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、促进乡村振兴均具有重要意义。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **20** | gcq2024061 | 葡萄镇英萨村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 英萨村 | 英萨村排水主管线总长5285米，采用管径300双臂波纹管，单价390元/米，共计206万元；出户管管径为150的UPVC管，长1100米，110元/米，共计12.1万元。检查井110个，单价4800元/个，采用预制装配式混凝土检查井，共计52.8万元；拆除恢复路面10570平方米，160元/㎡，共计169.12万元；100方的一体化污水处理设备140万元；前期费用35万元；共计615.02万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 5.282 | 615.02 |  | 615.02 |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 交通便利，物流资源丰富，利用周边产业区域优势，以发展物流集散促经济为目标，集中示范带动，发挥辖区防止、物流企业带动就业作用，与农户建立多种合作方式，积极引导农户就业，同时带动周围群众加入配套产业链中，实现劳动力再就业，提高辖区周边群众经济收入和生活水平，带动辖区群众就近就地就业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；不断增强群众幸福感、获得感，在提高群众收入同时，增加村集体经济的收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **21** | gcq2024062 | 葡萄镇布拉克村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 布拉克村 | 布拉克村排水主管线总长7762米，采用管径300双臂波纹管，单价390元/米，共计302.7万元；出户管管径为150的UPVC管，长2360米，单价110元/米，共计25.96万元。检查井156个，采用预制装配式混凝土检查井，单价4800元/个，共计74.88万元；拆除恢复路面15524㎡，单价160元/㎡，共计248.38万元；300方的一体化污水处理设备280万元；前期费用56万元；共计987.92万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 7.762 | 987.92 |  | 987.92 |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 农户集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变。建设农村生活污水处理厂能有效处理村民的生活污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、促进乡村振兴均具有重要意义。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **22** | gcq2024065 | 葡萄镇布拉克村养殖棚圈建设项目 | 产业发展 | 生产项目－养殖业基地 | 新建 | 葡萄镇布拉克村 | 新建1000㎡养殖区，场地、硬化、配套设施（水、电、路、管理用房、喂料、蓄水、粪污处理等），合计260万元；前期费用15.6万元。总计275.6万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 1000 | 275.6 |  | 275.6 |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 以闲置土地资源，划分建设养殖区域，解决部分农户家庭人居环境三区分离问题，进一步提升居住条件，定制养殖区域，以养殖大户带动散户的模式，增强农民养殖收入同时解决土地肥料花销，进一步提升群众收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **23** | gcq2024074 | 高昌区亚尔镇塔格托维村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 亚尔镇塔格托维村 | 新建排水管网6894米其中：DE315长度5689米，294元/米，共167.26万元；压力管道DN200长度1205米，338元/米，共40.73万元；检查井（钢筋混凝土）223座，5800元/座，共129.34万元；检修井2座，5700元/座，共1.14万元；阀门井4座，4500元/座，共1.8万元；一体化提升泵站2座，2万元/座，共4万元；道路恢复面积14165平方米，135元/㎡，共191.22万元；前期费30万元；共565.5万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 6.894 | 565.5 |  | 565.5 |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕力哈提 | 通过此项目，有效提升塔格托维村基础设施，进一步改善农民居住条件和环境，提高塔格托维村村民参与乡村振兴统筹发展当中，充分利用现有的资源，打造塔格托维村乡村振兴的新局面，通过以上项目建设内容提高塔格托维村集体经济水平、让更多农户参与建设及建设后的乡村振兴发展，改善人居环境，提高生活水平，以及提高幸福感、获得感 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **24** | gcq2024076 | 亚尔镇恰章村就业创业基地项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 亚尔镇恰章村 | 新建就业创业基地（二层）930平方米框架结构及配套附属设施：1.修建930平方米框架结构，3070元/㎡，285.5万元；2.附属设施安装及地面硬化44.5万元；3.前期费20万元；总投资350万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 930 | 350 | 350 |  |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕力哈提 | 通过项目实施，能够增加周边群众的家庭经济收入，带动群众家门口就业，延长产业链。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **25** | gcq2024078 | 亚尔镇路灯建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务－公共照明设施 | 新建 | 亚尔镇亚尔村、上湖村、塔格托维村、亚尔果勒村、恰章村 | 亚尔村100盏、亚尔果勒村100盏、塔格托维村100盏、恰章村100盏、上湖村100盏，五个行政村采购安装太阳能路灯共500盏，2500元/盏，共125万元。最终价格以审计价为准。 | 盏 | 500 | 125 | 125 |  |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕力哈提 | 通过实施项目，将很好地改善村容村貌。将改变以往脏乱差的旧面貌，极大方便村民的出行，对乡村振兴起到积极作用。可解决巷道基础设施，环境综合整治、落实长效管理，推动环境秩序脱胎换骨、焕然一新，不断提升居民的幸福指数。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **26** | gcq2024081 | 亚尔镇色依迪汗村秸秆加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－加工业 | 新建 | 亚尔镇色依迪汗村 | 亚尔镇色依迪汗村新建秸秆加工厂，（厂房100平方米，2300/平方米，23万元；室外地坪1332平方米，115元/平方米，15.31万元；围挡150米，500元/平方米，7.5万元；安装200kv的变压器及线路18万元；前期费3.9万元）；总投资68万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 1930 | 68 | 68 |  |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕力哈提 | 通过此项目，有效提升农村基础设施，进一步改善农民居住条件和环境，提高村民参与乡村振兴统筹发展当中，充分利用现有的资源，打造村乡村振兴的新局面，通过以上项目建设内容提高集体经济水平、让更多农户参与建设及建设后的乡村振兴发展，改善人居环境，提高生活水平，以及提高幸福感、获得感。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **27** | gcq2024084 | 亚尔镇色依迪汗村人居环境提升项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务－公共照明设施 | 新建 | 亚尔镇色依迪汗村 | 安装太阳能路灯300盏，2500元/盏，共75万元（含项目前期费）。最终价格以审计价为准。 | 盏 | 300 | 75 | 75 |  |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕里哈提 | 通过实实在在地为群众办实事，提升村委会凝聚力、向心力和号召力，有效提升村基础设施，进一步改善农民居住条件和环境，提高村民参与乡村振兴统筹发展当中，充分利用现有的资源，让更多农户参与建设及建设后的乡村振兴发展，改善人居环境，提高生活水平。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **28** | gcq2024085 | 亚尔镇色依迪汗村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 亚尔镇色依迪汗村 | 新建水泥道路3公里，宽4米，每公里48万元；共计144万元（含项目前期费）。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 3 | 144 | 144 |  |  |  |  | 亚尔镇人民政府 | 迪力木拉提·帕里哈提 | 通过解决群众的日常出行和农业生产问题，农户集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变，并且可以有效化解因历史遗留问题造成的村委会与村民之间的矛盾。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **29** | gcq2024092 | 亚尔镇红星片区加依村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村垃圾治理 | 新建 | 红星片区加依村 | 1.购置660L垃圾桶300个，单价1250元/个，合计37.50万元。（含项目前期费）。最终价格以审计价为准。 | 个 | 300 | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  | 红星片区管委会 | 百克力·买合木提 | 该项目的建成，可以有效处理村民生活垃圾，改善整体村容村貌，增强群众自信心，改善群众生活质量。改善群众生活环境，提高群众幸福感、获得感，有利于社会稳定和可持续发展。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **30** | gcq2024094 | 亚尔镇红星片区南门社区排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 红星片区红星社区 | 1.新建DN300排水管网450米，280元/米；2.新建压力排水管网50米，230/米；3.新建排水检查井20座，3400元/座；4.新建沉泥井1座，3400元/座；5.新建压力检查井2座，4200元/座；6.新建阀门井1座，3000元/座；7.路面恢复1500平方米，130元/平方米；8.新建全地下式一体化提升泵站1座，30000元/座；工程费合计44.53万元，项目前期地勘、测绘、设计（可研）、造价、招标、监理等费用3万元。共计47.53万元。 最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 1500 | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  | 红星片区管委会 | 白克力·买合木提 | 切实解决生态环境存在的问题，增强农村生态保护的意识，加强农村生态文明建设。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **31** | gcq2024095 | 高昌区红星片区戈壁社区文旅实训基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目－休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 红星片区戈壁社区 | 1.新建民宿15栋，每栋30平方米，共计450平方米，20万元/每栋，合计300万元；2.地面硬化及停车场，30万元；3.给排水及消防管线、低压电缆接入等50万元；项目前期地勘、测绘、设计（可研）、造价、招标、监理等费用24.5万元。共计404.5万元。 最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 450 | 404.5 | 404.5 |  |  |  |  | 红星片区管委会 | 白克力·买合木提 | 增加了村集体经济收入，促进了辖区经济发展，同时带动富余劳动力转移就业，提升群众的获得感、幸福感、安全感。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **32** | gcq2024097 | 高昌区胜金乡华夏村、排孜阿瓦提村2024年村容村貌提升财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 火焰山镇巴达木村 | 新在胜金乡华夏村、排孜阿瓦提村修建4米宽水泥路，长度4700米，造价50万元/公里，合计235万元；硬化面积3200平方米，造价120元/平方米，合计38.4万元；前期（勘界、设计可研、造价、招标、监理）费用共17.6万元；基本预备费9万元。项目总投资300万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 4.7 | 300 | 300 |  |  |  |  | 胜金乡人民政府 | 马合木提·沙塔尔 | 项目的实施，改善村容村貌，方便群众出行，减轻灰尘对环境的污染和疾病传播，提升群众生活质量，增加了本地群众务工收入，促进华夏村、排孜阿瓦提村经济发展。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **33** | gcq2024098 | 亚尔镇红星片区红星社区排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 红星片区红星社区 | 1.新建DN300排水管网7630米，280元/米；2.新建压力排水管网905米，230/米；3.新建排水检查井356座，3400元/座；4.新建沉泥井30座，3400元/座；5.新建压力检查井4座，4200元/座；6.新建阀门井4座，3000元/座；7.新建排气阀井2座，3000元/座；8.新建排泥阀井2座，3000元/座；9.新建排泥湿井2座，2800元/座；10.改造排水检查井2座，4200元/座；11.路面恢复14000平方米，80元/平方米；12.新建全地下式一体化提升泵站1座，30000元/座；13.新建全地下式一体化提升泵站1座，27000元/座。工程费合计488.88万元，项目前期地勘、测绘、设计（可研）、造价、招标、监理等费用29.33万元。共计518.21万元。 最终价格以审计价为准。 | 公里 | 8.535 | 518.21 | 518.21 |  |  |  |  | 红星片区管委会 | 百克力·买合木提 | 切实解决生态环境存在的问题，增强农村生态保护的意识，加强农村生态文明建设。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **34** | gcq2024102 | 亚尔镇红星片区加依村道路提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 红星片区加依村 | 新建混凝土道路长度6153m，宽度4m，120元/平方米，合计295.5万元；（含项目前期费） 最终价格以审计价为准。 | 公里 | 6.153 | 295.5 | 295.5 |  |  |  |  | 红星片区管委会 | 百克力·买合木提 | 有效改善群众出行环境，降低农产品运输成本，提升群众幸福感，改善群众生产生活条件。完善基础设施，不仅为农产品销售提供便利交通，缩短群众出行时间，同时群众可参与务工，增加收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **35** | gcq2024109 | 原种场创业基地建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 原种场第一生产队 | 新建面积1350平方米的两层框架结构大厅、配套水电、排水、电采暖，共337.5万元，2500元/平方米，前期勘测、地勘、设计、造价、招投标、监理等费用23万元，总投资360.5万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 1350 | 360.5 | 360.5 |  |  |  |  | 原种场 | 阿不来提·吾买尔 | 建设创业基地，是架设政府联系服务群众桥梁和平台，为了适应企业店铺的需求，推动辖区富余劳动力就业增加收入， | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **36** | gcq2024129 | 恰特喀勒乡拜什巴拉坎儿孜村饲料加工厂建设项目（秸秆加工厂） | 产业发展 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 恰特喀勒乡拜什巴拉坎儿孜村 | 新建饲料加工场5个，主要建设内容为新建围挡，硬化地面，按照小型地磅，电动粉碎机、打包机，安装配套电力线路和变压器等，每个饲料加工场30万元，共投资150万元。最终价格以审计价为准。 | 个 | 5 | 150 | 150 |  |  |  |  | 恰特喀勒乡人民政府 |  | 该项目的实施提高葡萄树枝的利用率，减少环境污染，同时提高村集体收入及提供就业岗位。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **37** | gcq2024146 | 葡萄沟街道葡萄社区基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 葡萄沟街道葡萄社区 | 1.路肩硬化：新建道路护肩长3.5公里（含路缘石），宽4米（道路两侧各2米），共14000平米，130元/㎡，合计182万元；2.新建水泥硬化巷道长2.5公里，宽4米，共10000平米，110元/㎡，合计110万元，3.采购太阳能路灯200盏，2500元/盏，合计50万元；4.采购洒水车1辆，15万元/辆，合计15万元。5.采购铲车一辆20万元。以上建设费用共计377万元，前期费用（地勘、勘界、设计（可研）、审图、造价、招标、监理）共13万元，项目总投资390万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 6 | 390 | 390 |  |  |  |  | 葡萄沟街道办事处 | 胡吉·买买提 | 通过实施葡萄沟街道葡萄社区基础设施建设项目，方便了葡萄社区群众的出行，满足了村民不断提高生活质量的需要，进一步改善了人居环境质量，提升了村容村貌，推进了乡村振兴，为经济的良好发展打下了坚实的基础 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **38** | gcq2024147 | 葡萄沟街道葡萄社区排水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治－农村污水治理 | 新建 | 葡萄沟街道葡萄社区 | 1.对葡萄社区西路建设3.2kmφ300排水管网，排水检查井180个。排水管网建设每米350元/m，合计112万元；检查井3000元/个，合计54万元。总计166万元。2.对建设排水管网切割开挖的3.2m宽，3.2km长的沥青路面进行修复。路面修复145元/㎡，总计174万元。3.项目前期规划设计、招标、造价审计、监理费15万。项目总投资355万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 3.2 | 355 | 355 |  |  |  |  | 葡萄沟街道办事处 | 胡吉·买买提 | 通过实施葡萄沟街道葡萄社区排水管网建设项目，解决了葡萄社区居民污水治理问题，可改善项目区居民人居环境，有效降低项目区居民的疾病发病率，同时还可提高农民的生活质量和健康水平，同时还可提高农民的生活质量和健康水平。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **39** | gcq2024150 | 红柳河园艺场桑葚产业融合示范园建设项目一期 | 产业发展 | 生产项目－种植业基地 | 新建 | 红柳河园艺场 | 拟定总投资200万元，建设内容主要包括100亩桑葚的管护培育、肥力提升、木栈道路安装等，其中采购农家肥200方，冲施肥1吨，预算20万元；木栈道路铺设3500平方米，共150万元，新建亭子5个共30万元。资金合计200万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 3500 | 200 | 200 |  |  |  |  | 红柳河园艺场 | 刘军强 | 通过打造集标准化生产、先进科技推广示范、旅游观光采摘、原料生产基地为一体的桑葚产业示范园，带动群众致富增收，带动村民就业增加集体经济。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **40** | gcq2024151 | 红柳河园艺场辣椒分选及加工产业链建设三期配套项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 红柳河园艺场七队 | 1.新建晾棚2000平方米，600元/平方米，共120万元；3.仓储1000平方米，钢结构，2100元/平方米，共210万元；总投资330万元（含项目前期费）。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 3000 | 330 | 330 |  |  |  |  | 红柳河园艺场 | 刘军强 | 该项目建成后，可基本保证红柳河园艺场辣椒分选及加工产业链的发展。带动群众致富增收，带动村民就业增加集体经济。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **41** | gcq2024153 | 高昌区葡萄镇铁提尔等三村2024年水利基础设施财政以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目－小型农田水利设施建设 | 新建 | 葡萄镇巴格日社区、铁提尔村、霍依拉村 | 新建防渗渠9.5公里及其附属设施，其中铁提尔村4公里、霍依拉村4.5公里、巴格日社区1公里，设计流量0.2m³/s，预制砼60U渠，造价约26.13万元/公里，合计253万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 公里 | 9.5 | 253 | 253 |  |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 通过以工代赈建设，完善灌溉设施，使项目区内耕地（草场）质量明显提高，有效灌溉面积稳步增加，水土流失、沙化、荒漠化等生态恶化趋势得到缓解，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善，脱贫人口的参与度和受益水平进一步提升，自我发展能力进一步增强。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **42** | gcq2024154 | 高昌区葡萄镇布拉克村等三村2024年水利基础设施财政以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目－小型农田水利设施建设 | 新建 | 葡萄镇木纳尔社区、布拉克村、英萨村 | 新建防渗渠13.1公里及其附属设施，其中布拉克村3.5公里、英萨村3.9公里、木纳尔社区2公里、古渔村3.7公里，设计流量0.2m³/s，预制砼60U渠，造价约26.72万元/公里，合计350万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 公里 | 13.1 | 350 | 350 |  |  |  |  | 葡萄镇人民政府 | 艾热提江·阿不都肉苏力 | 通过以工代赈建设，完善灌溉设施，使项目区内耕地（草场）质量明显提高，有效灌溉面积稳步增加，水土流失、沙化、荒漠化等生态恶化趋势得到缓解，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善，脱贫人口的参与度和受益水平进一步提升，自我发展能力进一步增强。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **43** | gcq2024155 | 高昌区火焰山镇巴达木村水利基础设施财政以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目－小型农田水利设施建设 | 新建 | 火焰山镇巴达木村 | 新建渠道1.4公里及配套附属设施，渠道设计流量3m³/s，渠道长度1.4公里，深度1.2米，净宽1.2米，采用钢筋混凝土现浇，渠顶高出路面20公分，修建桥涵72座，主路两侧单向设置护栏，合计300万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 公里 | 1.4 | 300 | 300 |  |  |  |  | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 过以工代赈建设，完善灌溉设施，使项目区内耕地（草场）质量明显提高，有效灌溉面积稳步增加，水土流失、沙化、荒漠化等生态恶化趋势得到缓解，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善，脱贫人口的参与度和受益水平进一步提升，自我发展能力进一步增强。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **44** | gcq2024156 | 高昌区火焰山镇西游村等三村水利基础设施财政以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目－小型农田水利设施建设 | 新建 | 火焰山镇西游村、二堡村、古城村 | 新建渠道6.13207公里及配套附属设施，其中二堡村渠道设计流量0.2m³/s，渠道长度1222.24米，渠道采用60-80U型板渠，修建桥涵154座，西游村修建渠道设计流量3m³/s，渠道长度534米，渠道深度1.2米，净宽1.2米，采用钢筋混凝土现浇，渠顶高出路面20厘米，修建桥涵27座，主路两侧单向设置护栏，修建渠道设计流量为0.2m³/s-0.3m³/s，渠道长度1990.77米，渠道为60-80U型板渠，修建桥涵86座，古城村修建渠道设计流量为0.2m³/s-0.3m³/s，渠道长度2385.06米，渠道为60-80U型板渠，修建桥涵111座，合计350万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 公里 | 6.13207 | 350 | 350 |  |  |  |  | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 通过以工代赈建设，完善灌溉设施，使项目区内耕地（草场）质量明显提高，有效灌溉面积稳步增加，水土流失、沙化、荒漠化等生态恶化趋势得到缓解，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善，脱贫人口的参与度和受益水平进一步提升，自我发展能力进一步增强。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **45** | gcq2024158 | 七泉湖镇七泉湖村柏油道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农业基础设施（含产业配套基础设施）－农村道路建设 | 新建 | 七泉湖镇七泉湖村 | 修建柏油道路2公里，宽5米，造价约122万元，前期费用2万元，共124万元。最终价格以审计价为准。 | 公里 | 2 | 124 | 124 |  |  |  |  | 七泉湖镇人民政府 | 阿不来提·木拉提 | 解决群众的日常出行和农业生产问题，农户集中居住点的基础设施将进一步完善，群众的居住环境改变。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **46** | gcq2024159 | 七泉湖镇七泉湖村安装路灯建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务－公共照明设施 | 新建 | 七泉湖镇七泉湖村 | 安装太阳能路灯330盏，2500元/盏，共82.5万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 盏 | 330 | 82.5 | 82.5 |  |  |  |  | 七泉湖镇人民政府 | 阿不来提·木拉提 | 有效提高生活品质，提高人居环境改善，提升环境质量，农村人居环境改善有效提升，为打造示范村基础设施，提高群众获得感幸福感。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **47** | gcq2024162 | 七泉湖镇煤窑沟村矿泉水加工厂建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目－加工业 | 新建 | 七泉湖镇煤窑沟村 | 用地面积为300㎡，建工厂需要标准的水消毒设备一套、资金合计50万元，节水标准设备一套15万元。配套设施15万元，项目总投资80万元。最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 300 | 80 | 80 |  |  |  |  | 七泉湖镇人民政府 | 阿不来提·木拉提 | 延长产业链，提高农产品附加值，提高农民群众收入；促进就业，吸纳村组富余劳动力家门口就业；提高村集体经济收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **48** | gcq2024173 | 三堡乡英吐尔村设施蔬菜集散地建设项目 | 产业发展 | 生产项目－种植业基地 | 新建 | 三堡乡英吐尔村 | 建设管理用房150平米（仓储车间），冷库300平米。资金合计350万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 450 | 350 | 350 |  |  |  |  | 三堡乡人民政府 | 阿迪力·艾尼 | 可带动当地农民就业，壮大村集体经济。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **49** | gcq2024174 | 三堡乡大芸加工基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目－种植业基地 | 新建 | 三堡乡曼古布拉克村 | 1、烘干房6间，每间30平米，含烘干设施设备，13万元/间，资金合计78万元。2.新建初加工车间200平米，高度4米，地上一层。2500元/平方米资金合计50万元。3.晾晒场地硬化3000平米，厚度14厘米，70元/平方米，资金合计21万元；4.建设管理用房2间，40平米/间，2500元/平方米，资金合计20万。 资金总计：169万元（含项目前期费）。建设用地5.5亩地，3600平米，最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 3460 | 169 | 169 |  |  |  |  | 三堡乡人民政府 | 阿迪力·艾尼 | 可带动当地农民就业，壮大村集体经济，带动农产品销售。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |
| **50** | gcq2024178 | 火焰山镇巴达木村青年创业基地项目 | 产业发展 | 加工流通项目－市场建设和农村物流 | 新建 | 火焰山镇巴达木村 | 新建青年创业基地1661.57平方米，地上二层框架结构，配套附属工程，合计300万元；污水处理设施、地面硬化、电力系统、照明系统等150万元，总投资450万元（含项目前期费），最终价格以审计价为准。 | 平方米 | 1661.57 | 450 | 450 |  |  |  |  | 火焰山镇人民政府 | 吾买尔·吐尔逊 | 该项目位置交通便利，周围商贸发达，发展第三产业条件优越，可带动周围群众发展仓储运输业，依托周围商圈，实现劳动力再就业，提高辖区周围群众经济收入和生活水平，不断增强群众幸福感、获得感，在提高群众收入同时，增加村集体经济收入。 | 2023年11月17日 | 高党农领字〔2023〕31号 |